**股票查询分析系统**

Quantra

项目计划文档

(迭代三)

南京大学软件学院 Quadra团队

李珺 陈锐 梁家铭 罗宇堃

2017年4月25日

1. **项目开始时间：**

*2017.4.25*

1. **项目结束时间：**

*2017.6.9*

1. **项目详细计划：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 负责人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 说明 |
| 需求规格说明文档 | 陈锐 | 2017.4.27 | 2017.5.3 |  |
| 项目设计文档 | 陈锐 | 2017.5.7 | 2017.5.6 |  |
| 人机交互、界面原型设计 | 李珺 | 2017.5.7 | 2017.5.7 |  |
| 软件初步开发 | 梁家铭  罗宇堃 | 2017.5.18 | 2017.5.20 |  |
| 软件完善开发 | 梁家铭  罗宇堃 | 2017.6.8 | 2017.6.9 |  |
| 软件测试、修复 | 李珺  陈锐  梁家铭  罗宇堃 | 2017.6.4 | 2017.6.8 |  |
| 测试文档  （单元测试用例、集成测试用例） | 陈锐 | 2017.6.4 | 2017.6.5 |  |